Elaborei uma proposta de Plano Estruturado de Evolução de FinOps para a sua esteira de governança (governance-policies), consolidando as diretrizes do FinOps Framework, do Shift-Left FinOps em CI/CD e das políticas já existentes no seu repositório 1-4.

A ideia é estruturar o documento nas 5 seções a seguir:

### Estrutura Proposta para o Documento

- Visão Geral e Alinhamento Estratégico (Shift-Left FinOps)

- Conceito de Shift-Left FinOps: Mover a conscientização e a trava de custos para a fase de Pull Request (antes da criação ou alteração dos recursos) 3-5.

- Princípio da Fonte Única: Alinhamento com a arquitetura centralizada do governance-policies, onde quem governa fica separado de quem é governado 1, 6.

- As 4 Camadas de Quality Gates de FinOps na Esteira de CI/CD

- Camada 1 — Estimativa Pré-Deploy de Infraestrutura (IaC / Infracost): Análise automática de planos do Terraform/Helm no PR, calculando o impacto financeiro (TCO) e aplicando trava automática por threshold (ex.: variação > +15% ou +US\$ 200/mês) 7, 8.

- Camada 2 — Policy-as-Code para Custos (OPA / Ruleset): Regras determinísticas para obrigatoriedade de tags de alocação de custo (CostCenter, Owner), bloqueio de instâncias On-Demand estáticas e exigência de limits/requests de CPU/Memória 9-11.

- Camada 3 — Contratos de Resiliência FinOps (Fitness Functions): Testes automatizados de interrupção controlada (SIGTERM em 30s) para garantir aptidão a instâncias Spot (desconto de até 90%) 10, 12.

- Camada 4 — Canary Deployments com Rollback Financeiro: Medição de custo e consumo por transação/token em tempo de execução com gatilho de auto-rollback 12, 13.

- Modelagem de Regras FinOps no Repositório Central (governance-policies)

- Especificação de Políticas YAML: Criação das regras em policies/ (ex.: FINOPS-TAG-001, FINOPS-SIZE-001, FINOPS-RES-001) fundamentadas em ADRs específicas 1, 14, 15.

- Ciclo de Rollout Seguro: Transição gradual das regras (audit \\(\rightarrow\\) warn \\(\rightarrow\\) enforce) baseada na medição de taxa de falsos positivos pelo Painel de Conformidade 16-18.

- Gestão de Exceções (Waivers): Mecanismo de isenção temporária (< 90 dias) com aprovação segregada de AppSec/FinOps Lead 19, 20.

- Governança de Custos de Inteligência Artificial e LLMs (SecLLMOps)

- Gateway Corporativo Obrigatorio (AI-GW-001): Roteamento centralizado de chamadas de LLM para controle estrito de cotas, bilhetagem e auditabilidade 21, 22.

- Fixação de Modelos e Limites de Tokens (AI-MODEL-001): Banir aliases como latest ou auto e exigir max_tokens definidos para evitar estouro acidental de orçamento 21-23.

- Atestação Digital Imutável, Trilha de Auditoria e Gate de Deploy

- Relatório de Conformidade (result.json): Registro do status de conformidade de cada ADR/Política no commit avaliado 1, 24.

- Assinatura Sigstore e Storage S3 Imutável: Assinatura digital do atestado e retenção em bucket S3 em modo Compliance (Object Lock) 25, 26.

- Deploy Gate (CD): Validação do atestado de custo/governança antes da liberação do deploy em produção 27, 28.

Podemos seguir com essa estrutura para a criação do documento completo, ou você gostaria de incluir, remover ou enfatizar algum aspecto específico?